[Sprintverslag – sprint 2]

Project: ontwikkelen prototype voor aansturen en uitlezen lascobot

Teamleden: Lithe, Mujtaba, Oskar, Osama

Sprintduur: 2 weken

Sprintperiode: 10-11-2025 t/m 30-11-2025

Doel van sprint-2

Het doel van sprint 2 was om te beginnen met het trainen en testen van het AI-model dat ovale gaten kan herkennen in een metalen plaat. De focus lag op het opbouwen van een dataset, het labelen van beelden, het trainen van het model en het voorbereiden van de integratie met de robotbesturing.

Wat wij hebben gedaan

- We hebben een nieuw project en flowchart in TM-flow aangemaakt om efficiënt binnen de AI Vision-omgeving te kunnen werken.

- De camerainstellingen zijn geoptimaliseerd om een helder en consistent beeld te garanderen voor betrouwbare detectie.

- De geschikte AI-tool binnen TM-flow is geselecteerd en geconfigureerd voor de detectie van ovale gaten.

- Er is een uitgebreide dataset opgebouwd door foto's te maken van de metalen plaat onder verschillende hoeken, afstanden en lichtomstandigheden.

- Alle verzamelde beelden zijn voorzien van labels die de oriëntatie van de gaten specificeren (verticaal, horizontaal, diagonaal).

- Het AI-model is getraind met de gelabelde dataset en getest op herkenningsnauwkeurigheid.

- Fouten of verbeteringspunten met het AI-model zijn door ons toegepast.

- We zijn begonnen met het leren en verkennen van de Touch Stop-functionaliteit voor het fysiek bepalen van het laspunt.

Resultaat van sprint 2

- Een functionerend AI Vision-project in TM-flow dat is getraind om ovale gaten te herkennen.

- Een gelabelde dataset met beelden van ovale gaten, klaar voor gebruik en verdere uitbreiding.

- Het model kan onderscheid maken tussen gaten met verschillende oriëntaties, hoewel verdere optimalisatie nodig is voor maximale nauwkeurigheid.

- Eerste inzichten en een basisflowchart voor de uiteindelijke koppeling tussen AI-herkenning en robotbeweging.

- Initieel begrip van de Touch Stop-functionaliteit.

Volgende stappen (sprint 3)

Het doel van sprint 3 is om de integratie tussen het getrainde AI-model en de robotbeweging te realiseren, en de nauwkeurigheid van het volledige systeem te verbeteren.

Tijdens deze sprint zal het team:

- De integratie van het AI-model in de flowchart realiseren, zodat de robot automatisch naar een gedetecteerd gat beweegt.

- De Touch Stop-functionaliteit implementeren en testen om de eindpositionering van de robot nauwkeurig af te stellen.

- Het complete proces testen: van het detecteren van een gat tot het aanraken van laspunten met de robot.

- Voorbereidingen treffen voor de uiteindelijke lasprocess.

- Touchstop verder maken met berekeningen van middelpunten, en eventueel beginnen met testen van een eenvoudig lasproces.

Ondertekening sprint 2 verslag

Hierbij verklaren de onderstaande teamleden dat zij akkoord gaan met de inhoud van dit sprintverslag en de gestelde doelen voor sprint 3.

Door dit document te ondertekenen, stemmen zij in met de beschreven planning, verantwoordelijkheden en vervolgstappen.

| Naam | Rol |
| --- | --- |
| Lithe | Dev |
| Mujtaba | Dev |
| Oskar | Scrum Master |
| Osama | Dev |
| Daan den Uijl | Technische begeleider |

Handtekeningen